Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского  округа город Буй

от 12 июля 2019 года

№524

(в редакции постановления администрации

городского округа город Буй Костромской

области от 31.12.19 г. №1143)

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019 – 2022 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019 – 2022 годы»

(далее - муниципальная программа).

| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | 1) отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области; 2) комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй; 3) муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй «Служба муниципального заказа». |
| 3 | Участники муниципальной программы | Население, организации городского округа город Буй Костромской области, ООО «Тепловодоканал». |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | 1) «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 – 2022 годы»; 2) «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы»; |
| 5 | Цель (цели) муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения городского округа город Буй Костромской области благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания граждан. |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1) повышение качества и условий проживания граждан городского округа город Буй Костромской области; 2) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно -эпидемиологическими правилами; |
| 7 | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) количество человек, которые улучшат жилищные условия в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 2) увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения городского округа город Буй Костромской области; |
| 8 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2019 - 2022 годы Этапы не выделены. |
| 9 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | 1) общий объем финансирования муниципальной программы составляет 171 383 029,00 руб., в том числе: 2019 г.- 48 764 539,00 руб.; 2020 г.- 2 300 000,00руб.; 2021 г. – 113 063 050,00 руб.; 2022 г. – 7 194 540,00 руб. В том числе: средства федерального бюджета 159 050 120,00 руб.; средства областного бюджета 1 557 750,00 руб.; средства бюджета городского округа город Буй Костромской области 10 726 209,00 руб.; средства внебюджетных источников 0,00 руб. 2)бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019–2022 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета городского округа город Буй Костромской области. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1) количество человек, которые улучшат жилищные условия в рамке реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа город Буй Костромской области в период 2019 – 2022 годов составит 4199 чел.; 2) увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения городского округа город Буй Костромской области в 2021 году до 86 %; |

Раздел II. Общая характеристика текущего состояния жилищно - коммунальной сферы городского округа город Буй Костромской области

11. Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развитие экономики городского округа город Буй Костромской области.

12. Реформирование жилищно-коммунального  хозяйства в городском округе город Буй Костромской области и в целом Российской Федерации производится в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

13. Осуществленные в 2014-2017 годах мероприятия в жилищно-коммунальной сфере городского округа город Буй Костромской области обеспечили переход от планово-административных методов регулирования к использованию рыночных механизмов при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан.

14. Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

15. Одновременно с этим текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития городского округа город Буй Костромской области. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять организациям масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.

16. Проблемы в сфере управления многоквартирными домами в городском округе город Буй Костромской области являются одними из наиболее социально- острых и социально значимых.

17.  На территории городского округа город Буй Костромской области общая площадь жилищного фонда составляет на 1 января 2019 года 658,7 тыс. кв. м, из них в аварийном состоянии 14,5 тыс. кв. м.

18. Всего на территории городского округа город Буй Костромской области на 01.01.2019 года   - 285 многоквартирных дома, общей площадью 438,9 тыс. кв.м. В управлении управляющими организациями находится - 87 % многоквартирных домов, товариществ собственников жилья (ТСЖ) -  5 %, в непосредственном управлении - 8 %.

19. Уровень физического износа жилищного фонда на начало 2019 года составлял:

1) до 30 %  - 11,9 тыс. кв. м;

2) свыше 30 % - 6,3 тыс. кв. м.

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года                                № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории городского округа город Буй Костромской области с 2008 -2013 года проведен капитальный ремонт в  79 многоквартирных домах общей площадью 183,8 тыс. кв. м, улучшены условия проживания 7 867 чел. Стоимость выполненных работ составила 68,0 млн. руб. Как правило, капитальный ремонт осуществлялся в минимально необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставилась задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома.

20. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского  округа город Буй Костромской области в период с ноября 2014 года по декабрь 2018 года проведен капитальный ремонт в 59 многоквартирных домах на общую сумму 60, 3 млн. руб.

21. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Практически не применяются кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.

22. Недостаточная заинтересованность населения в решении вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

23. Поправками, внесенными Федеральным законом от 25 декабря  2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов окончательно возложена на собственников помещений в таких домах.

24. Законодательством предусмотрено создание условий для возможности накопления средств собственников, обеспечивающих их сохранность. Аккумулирование накоплений возможно как на специальном банковском счете, открываемом для отдельно взятого многоквартирного дома, так и на счетах специализированной некоммерческой организации, создаваемой администрацией Костромской области.

25. В Жилищном кодексе Российской Федерации и Законе Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области» закреплена поддержка для проведения капитального ремонт многоквартирных домов администрации городского округа город Буй Костромской области.

26. Основными в жилищной сфере являются следующие проблемы:

1) высокая степень износа жилищного фонда;

2) отсутствие эффективной системы финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и стимулирования собственников к принятию решений, необходимых для своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

3) низкий уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, формированию платы за жилое помещение (управление, содержание и текущий ремонт), осуществлению контроля за выполнением управляющей организацией своих обязательств по договору управления, контроля качества предоставления коммунальных услуг и формирования платы за коммунальные услуги;

4) низкий уровень благоустройства многоквартирных домов.

27. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей городского округа город Буй Костромской области составляет 40,3 км и 33,2 км соответственно, из них нуждается в замене 7 км (10 %) и 15 км (22,7 %) соответственно. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 26,5 км, из общей протяженности трубопроводов 7,2 км (27,1%) нуждаются в замене.

28. На 01.01.2019 года на территории городского округа город Буй Костромской области снабжение тепловой энергией и горячей водой населения и учреждений (организаций), финансируемых из бюджетов всех уровней, осуществляют  18 котельных суммарной мощностью 76,186 Гкал./ч.

29. Основная часть теплоисточников городского округа город Буй Костромской области - 11 котельных (61 %), работает на газообразном топливе, на твердом работают 6  котельных (33%), на других видах топлива –электроэнергия -   1 котельная - 6 %.

30. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по городскому округу город Буй Костромской области составляет около 76 %, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне.

31. Ежегодно в планах мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы городской округ город Буй Костромской области к работе в осенне-зимний период предусматривается замена инженерных сетей не менее 5,2 %  от общей протяженности. При этом реализуемые мероприятия позволяют лишь не допустить рост изношенных сетей, а не снизить их количество в целом.

32. Пропуск воды через очистные сооружения в общем объеме поданной воды в городском округе город Буй Костромской области составляет 98 %. Эффективность водоподготовки, основанной, как правило, на традиционных технологиях, недостаточно высока и не обеспечивает нормативное содержание, в первую очередь, железа в очищенной питьевой воде. Системы обеззараживания воды также работают недостаточно эффективно. В городском округе город Буй Костромской области существующие очистные сооружения водопровода работают с перегрузкой.

33. Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития  городского округа город Буй  Костромской области. Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие качественной воды является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения «воднозависимых патологий» и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.

34. Аналогичное положение дел с системами и объектами водоотведения. Пропуск сточных вод через очистные сооружения в процентах к общему пропуску сточных вод составляет 100 %.

35. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сохраняется высокое химическое и особенно микробное загрязнение воды поверхностных водоемов в местах водозаборов, черте населенных мест и зонах рекреаций.

36. В настоящее время в городском округе город Буй Костромской требуется реконструкция действующих канализационных очистных сооружений (далее - КОС).

37. Последствиями недофинансирования капитального ремонта инженерных сетей будет рост аварий и инцидентов на них, а также рост количества убыточных организаций коммунального комплекса.

38. В 2011 году прошла реорганизации жилищно-коммунальной отрасли на территории городского округа город Буй Костромской области. Разделены услуги коммунальные и жилищные. Убыточность отрасли обусловлена как объективными причинами (наличием недополученных доходов, связанных с превышением плановых объемов реализации услуг над фактическими и превышением себестоимости предоставляемых услуг над установленным тарифом), так и субъективными (низкой эффективностью имеющегося оборудования, значительным его износом и вследствие этого значительными потерями ресурсов, несоответствием (превышением) установленной мощности присоединенным нагрузкам, которое не позволяет учесть в полном объеме необходимые расходы, потерями из-за перерасчета платежей потребителей в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также значительным объемом задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги).

39. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, требующая масштабных инвестиций в реконструкцию существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, привели к ряду проблем, основными из которых являются:

1) системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой  аварийные ситуации;

2) низкие темпы модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

3) имеющихся коммунальных ресурсов, недостаточно эффективные использование значительные потери их при транспортировке до потребителей, а также в ходе использования;

4) дефицит качественной воды, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

5) использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

6) необходимость проведения модернизации канализационных сооружений и сетей.

40. Конечные цели реформы жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение доступности коммунальных ресурсов, нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

## Раздел III. Приоритеты, направления в сфере развития жилищно – коммунального хозяйства городского округа город Буй Костромской области

41. Приоритеты и цели политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года                          № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным                 и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

3) Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

4) постановлением Правительства Российской Федерации                                       от  03 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

5) постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года №169                   «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

6) концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября              2008 года № 1662-р;

7) водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от                     27 августа 2009 года № 1235-р;

8) планом действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р;

9) стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2011 года № 1540-р.

10) стратегией социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года №189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года».

42. Реализация муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

1) повышение качества и условий проживания граждан городского округа город Буй Костромской области;

2) обеспечение населения городского округа город Буй Костромской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами.

43. Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года и Стратегией социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года в среднесрочной и долгосрочной перспективе определены следующие направления развития жилищно-коммунального хозяйства: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижение издержек производителей услуг и, как следствие, снижение роста тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг, а также смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг. Решение поставленных задач должно быть выполнено за счет демонополизации жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, развития государственно-частного и муниципальночастного партнерства с внедрением концессионных соглашений с целью привлечения бизнеса в отрасль, проведения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация и реконструкция системы коммунального хозяйства обеспечит снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также увеличение доли средств внебюджетных источников, инвестируемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

44. На основании вышеизложенного приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере Российской Федерации являются следующие приоритеты.

45. Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

46. В рамках данного приоритета должны быть реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения реконструкции и капитального ремонта;

47. С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг должно стимулироваться создание товариществ собственников жилья путем снижения административных барьеров, информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик. В законодательстве Российской Федерации сформированы необходимые правовые основы для создания в субъектах Российской Федерации эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений многоквартирных домов.

48. В целях создания долгосрочных устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации должны быть реализованы мероприятия по созданию системы финансового и организационного обеспечения проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов с учетом возможностей бюджета городского округа город Буй Костромской области. В этих целях необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на создание и обеспечение функционирования системы капитального ремонта. На собственников помещений в многоквартирных домах должна быть возложена обязанность по формированию фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем внесения ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

49. Вторым приоритетом государственной политики является повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов посредством модернизации и технического обновления коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе.

50. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                          07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» необходимо реализовать меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов. На федеральном уровне будут внедрены новые кредитно-финансовые механизмы в сфере развития и модернизации коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений. Данные механизмы должны предусматривать установление стандартов привлечения заемных средств и унифицированных процедур взаимодействия органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, инвесторов, а также содействие в привлечении заемного финансирования для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

51. Третий приоритет определен Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р. Данная стратегия предполагает приоритетное решение задач обеспечения населения Российской Федерации качественной питьевой водой, создание условий для гармоничного социально-экономического развития регионов. Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой осуществляется в рамках государственной программы «Чистая вода», к основополагающим принципам которой отнесено устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения.

Раздел IV. Цели, задачи, прогноз развития жилищно – коммунального хозяйства городского округа город Буй Костромской области  и сроки реализации муниципальной программы

52. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной жилищно-коммунальной политики, направленными на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния жилищно-коммунальной системы определены цели и задачи муниципальной программы.

53. Основной целью муниципальной программы является повышение обеспеченности населения городского округа город Буй Костромской области благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания граждан.

54. Цель муниципальной  программы соответствует:

1) приоритетам государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) стратегической цели государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

55. Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

1) повышение качества и условий проживания граждан городского округа город Буй Костромской области;

2) обеспечение населения городского округа город Буй Костромской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами.

56. Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Буй Костромской области будет осуществляться в основном на основе программ модернизации, учитывающих документы территориального планирования, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. При этом политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, будут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

57. Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих основных показателей:

1) улучшение жилищных условий в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа город Буй Костромской области  в период 2019 – 2022 годов составит 4199 чел.;

2) увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения городского округа город Буй Костромской области в 2021 году до 86 %;

Раздел V. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

58. Состав основных мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).  Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

59. В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1) «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе);

2) «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе).

60.  Подпрограмма «Капитальный ремонт на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 - 2022 годы» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) приведение  состояния  муниципальных помещений  в соответствие    с    требованиями    нормативно -  технических документов;

Мероприятие позволит привести состояние муниципальных помещений в соответствие  с  требованиями    нормативно -  технических документов.

Ожидаемый конечный результат: доля муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, от числа муниципальных помещений, включенных в план мероприятий, будет составлять - 100%.

2) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд.

Данное мероприятие предусматривает реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Буй Костромской области, на 2014-2043 годы (далее - региональная программа капитального ремонта).

Региональная программа капитального ремонта позволит своевременно проводить капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 285  многоквартирных домах за весь период действия муниципальной программы и создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории городского округа город Буй Костромской области.

Мониторинг, координацию и управление реализацией региональной программы капитального ремонта осуществляет некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области». Контроль за ходом реализации региональной программы капитального ремонта осуществляют администрация Костромской области, департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, контролирует отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области.

Мероприятие позволит привести состояние 285 многоквартирных домов в соответствие с требованиями    нормативно -  технических документов до 2043 года.

Ожидаемый конечный результат доведения доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональная программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы» - 100%.

3) методическое и информационное обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту;

Мероприятие включает:

а) размещение информационно-методических материалов, направленных на освещение целей, задач и механизмов по капитальному ремонту, в средствах массовой информации;

б) мониторинг реализации мероприятий по капитальному ремонту;

в) проведение обучающих семинаров с населением городского округа город Буй Костромской области - участниками подпрограммы;

г) подготовку информационно-аналитических и отчетных материалов на базе сведений, представленных отделом городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области.

Информирование население о механизме принятия собственниками помещений в многоквартирных домах решения о проведении капитального ремонта, способах формирования фонда капитального ремонта, о региональной программе, функциях и правовых основах деятельности регионального оператора, о возможности досрочного проведения работ, а также о других аспектах, связанных с капитальным ремонтом.

Повышение доступности для населения информации приведет к более успешной реализации программы капитального ремонта и напрямую зависит от активности собственников, их прямой заинтересованности в процессе обеспечения благоприятных и комфортных условий проживания в своих домах. В этой связи повышаться правовая грамотность граждан, формируются института ответственного собственника.

Мероприятие реализуется без финансирования отделом городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области.

61. В рамках подпрограммы «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы»  предполагается реализация следующей задачи:  модернизация и реконструкция систем водоснабжения с внедрением прогрессивных методов и средств водоподготовки.

Действующие системы водообеспечения и водоотведения города Буя Костромской области в настоящее время требуют реконструкции, наращивания мощности. Необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Безопасность питьевого водоснабжения стала одной из главных составляющих экологической безопасности населения городского округа город Буй Костромской области.

Сложившееся в настоящее время в городском округе город Буй Костромской области положение по техническому состоянию существующих сетей, объектов водопроводно - канализационного хозяйства, а также по обеспечению населения водой питьевого качества, в соответствии с ГОСТ Р 51232 - 98 «Вода питьевая», оценивается как крайне напряженное.

Оценивая возможности существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа город Буй Костромской области, необходимо отметить их ограниченность по объемам отпуска и  водопотреблению в сутки на одного жителя от среднего уровня по России и соседних областей.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей городского округа город Буй Костромской области на 01.01.2019  года составила 73,5 км, в том числе 40,3 км водопроводных и 33,2 км канализационных сетей.

Уровень износа водопроводных сетей составляет 85%, канализационных сетей - 85%.

Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на них, что в свою очередь ведет к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды, и как  следствие, к обострению проблемы обеспечения населения городского округа город Буй Костромской области питьевой водой нормального качества и в достаточном количестве. Так, в микрорайоне Льнозавода для хозяйственно-питьевых целей население использует воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям: повышенное содержание железа, марганца, повышенная мутность.

После выполнения технического перевооружения блока №2  и проведения пусконаладочных работ общая мощность водоочистных сооружений составит 6500 м3/сутки, что позволит создать условия для качественной очистки воды на обоих блоках и обеспечить потребителей питьевой водой в полном объеме.

Проектом предусмотрено приоритетное применение отечественных технологий, материалов и оборудования, в т. ч. трубопроводов, дозаторов, насосов, смесителей, запорнорегулирующей арматуры.

Реализация проекта позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения  доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

Ожидаемый конечный результат это:

1) снижение доли  проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 17,1 % в 2018 году  до 0%  к 2021 году;

2) снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 15,1 % в 2018 году  до 0%  к 2021 году.

Раздел VI.  Показатели муниципальной программы (подпрограммы) и прогноз конечных результатов ее реализации

62. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм.

63. Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями муниципальной программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной программы.

64. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) приведены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

65. Оценка достижения цели муниципальной программы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы:

1) количество человек, которые улучшат жилищные условия в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в период 2019-2022 годов;

Данный показатель ежегодно определяется исходя из сведений, представленных отделом городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области.

2) увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения городского округе город Буй  Костромской области;

Данный показатель определяется отношением количество человек- водопотребителей центрального водоснабжение к общему количеству человек – проживающих  на территории городского округа город Буй Костромской области.

Данные по численности водопотребителей представляет отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области.

66. При оценке эффективности мероприятий подпрограмм используются следующие показатели:

1) в подпрограмме «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй на 2019-2022 годы»:

а) доля муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, от числа муниципальных помещений, включенных в план мероприятий;

Показатель определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных помещений, которые включены в план мероприятий «Капитального ремонта в муниципальных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Буй Костромской области» в отчетном году, к общему количеству муниципальных помещений, которые участвуют в плане мероприятий «Капитального ремонта в муниципальных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Буй Костромской области» и которые подлежат капитальному ремонту в отчетном году.

Данный показатель определяется исходя из сведений, предоставленных отделом городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области в ходе контроля за исполнением плана мероприятий «Капитального ремонта в муниципальных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Буй Костромской области».

б) доля  многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа  многоквартирных домов, включенных в региональная программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»;

Показатель определяется как отношение количества отремонтированных многоквартирных домов, которые включены в региональную программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы» в отчетном году, к общему количеству многоквартирных домов, которые участвуют в региональной программе «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы» и которые подлежат капитальному ремонту в отчетном году.

Данный показатель определяется исходя из сведений, предоставленных отделом городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области и некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» в ходе контроля за исполнением региональной программы «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

в) количество обучающих семинаров по капитальному ремонту, публикаций методических отчетных материалов в СМИ.

Данный показатель ежегодно определяется исходя из сведений, предоставленных отделом городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области.

2) в подпрограмме «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы»:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Данные показатели ежегодно определяются на основании формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной Приказом Росстата от 16 октября 2013 года № 411 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием территорий, профессиональными заболеваниями (отравлениями), дозами облучения».

## Раздел VII. Основные меры государственного и правого регулирования  в сфере жилищно – коммунального хозяйства городского округа город Буй Костромской области

67. Система мер правового регулирования в сфере реализации программы предусматривает разработку нормативных правовых актов городского округа город Буй Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области.

68. Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы предполагается разработка соглашения, заключаемого администрацией городского округа город Буй Костромской области с инвесторами, закрепляющего формы, объемы, сроки осуществления инвестиционного проекта, права, обязанности и ответственность сторон.

69. Для реализации муниципальной программы необходимо принять нормативные правовые акты администрации городского округа город Буй Костромской области, регламентирующие правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета и бюджета городского округа город Буй Костромской области на софинансирование мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

## Раздел VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы (подпрограмм)

## 70. К рискам реализации муниципальной программы (подпрограмм), которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

71. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

72. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный. В рамках данной группы рисков можно выделить два основных:

1) риск соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

2) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

73. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

74. Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации может быть качественно оценен как высокий;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

75. Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками;

2) управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов власти, органов местного самоуправления и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

76. Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности участвующих в реализации муниципальной программы. Координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы в целом будет осуществляться ответственным исполнителем  муниципальной программы.

77. Основными путями для снижения рисков муниципальной программы являются:

1) выработка консолидированной позиции в сфере реализации жилищно-коммунальной политики;

2) определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным проектам, связанным с реализацией жилищно-коммунальной политики;

3) координация деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также иных заинтересованных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего сферу жилищной политики;

5) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы;

6) подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации государственной жилищной политики.

78. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы в рамках указанных задач обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной программы.

## Раздел IX.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)

79. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.

Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями с учетом специфики муниципальной программы и являются приложением № 5 (к настоящей муниципальной программе).

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

80. Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:

1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):

где:

R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

- степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы  производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы  предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы  производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

где:

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

где:

D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

87. Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

(6)

E = D x R x k,

где:

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

(7)

k = (D - R).

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы R и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).

Значения k представлены в таблице № 1.

#### Таблица № 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

| (D - R) | k |
| --- | --- |
| 0,00... 0,10 | 1,25 |
| 0,11... 0,20 | 1,10 |
| 0,21... 0,25 | 1,00 |
| 0,26... 0,35 | 0,90 |
| Свыше 0,35 | 0,75 |

В случае, если k принимает значение 0,75,  то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.

81. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании   критериев, представленных в таблице № 2.

#### Таблица № 2

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы

| Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,40 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,40... 0,79 |
| Эффективная | 0,80... 0,95 |
| Высокоэффективная | Более 0,95 |

В случае, если k принимает значение 0,75,  то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.

82. В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы главой администрации городского округа города Буй Костромской области по инициативе ответственного исполнителя муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

обеспечение качественными

жилищно - коммунальными

услугами граждан

в городском  округе город Буй      Костромской области на 2019-2022 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» (далее - подпрограмма)

| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромская область |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | 1) отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области; 2) комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй Костромской области. |
| 3 | Участники подпрограммы | население городского округа город Буй Костромской области |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы | повышение качества и условий проживания граждан городского округа город Буй Костромской области |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1) приведение состояния муниципальных помещений в соответствие с требованиями нормативно - технических документов; 2) приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно - технических документов; 3) повышение доступности для населения информации, касающейся реализации капитального ремонта . |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) доля муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, от числа муниципальных помещений, включенных в план мероприятий; 2) доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональная программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»»; 3) количество обучающих семинаров по капитальному ремонту, публикации методических и отчетных материалов в СМИ . |
| 7 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2019 - 2022 годы Этапы не выделены. |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы | 1) общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет средства бюджета городского округа город Буй Костромской области 10 610 939,00 руб., в том числе: 2019 г.- 3 710 939,00 руб.; 2020 г.- 2 300 000,00 руб.; 2021 г. – 2 300 000,00 руб.; 2022 г. - 2 300 000,00 руб. 2) бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть уточнены при формировании бюджета городского округа город Буй Костромской области |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) доля муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, от числа муниципальных помещений, включенных в план мероприятий - 100%; 2) доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональная программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы» - 100%; 3) количество обучающих семинаров по капитальному ремонту, публикации методических отчетных материалов в СМИ ежегодно не менее 12 единиц. |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

обеспечение качественными

жилищно - коммунальными

услугами граждан

в городском  округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» (далее - подпрограмма)

| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй Костромской области «Служба муниципального заказа» |
| 3 | Участники подпрограммы | 1)отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй 2) ООО «Тепловодоканал». |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно -эпидемиологическими правилами |
| 5 | Задача подпрограммы | модернизация и реконструкция систем водоснабжения с внедрением прогрессивных методов и средств водоподготовки |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 2) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. |
| 7 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2019 - 2022 годы Этапы не выделены. |
| 8 | Объемы и источники финансирования подпрограммы | 1) общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 160 772 090,00 руб., в том числе: 2019 г.- 45 053 600,00 руб.; 2020 г.- 60 900,00 руб.; 2021 г. – 110 763 050,00 руб.; 2022 г. – 4 894 540,00 руб. в том числе: средства федерального бюджета 159 050 120,00 руб.; средства областного бюджета 1 606 700,00 руб.; средства бюджета городского округа город Буй Костромской области 115 270,00 руб.; средства внебюджетных источников 0,00 руб. 2) бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть уточнены при формировании бюджета городского округа город Буй Костромской области. |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 0 %; 2) снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 0%. |

## Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

обеспечение качественными

жилищно - коммунальными

услугами граждан

в городском  округе город Буй Костромской

области на 2019- 2022 годы»

| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» |
| --- |
| N п/п | Цель муниципальной программы, (подпрограммы) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение индикаторов | Отметка о соответствии показателям, установленным нормативным правовым актам* |
|  |  |  |  |  | 2018 базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» |
| 1 | Повышение обеспеченности населения городского округа город Буй Костромской области благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания граждан. | 1) повышение качества и условий проживания граждан | 1) количество человек, которые улучшат жилищные условия в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в период 2019-2022 годы | чел. | 669 | 499 | 1000 | 1200 | 1500 | х |
| 2 |  | 2) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно -эпидемиологическими правилами | 2) увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения городского округе город Буй Костромской области | % | 71 | 71 | 80 | 86 | 0 | х |
| 1. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2022 годы» |
|  | Повышение качества и условий проживания граждан городского округа город Буй Костромской области | 1) приведение состояния муниципальных помещений в соответствие с требованиями нормативно - технических документов | доля муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, от числа муниципальных помещений, включенных в план мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
|  |  | 2) приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно - технических документов | 2) доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональная программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
|  |  | 3) повышение доступности для населения информации, касающейся реализации капитального ремонта | 4) количество обучающих семинаров по капитальному ремонту, публикаций методических отчетных материалов в СМИ | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | х |
| 2. Подпрограмма «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» |
| 2 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно -эпидемиологическими правилами | 1)модернизация и реконструкция систем водоснабжения с внедрением прогрессивных методов и средств водоподготовки | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 17,1 | 17,0 | 0 | 0 | - | х |
|  |  | 2)модернизация и реконструкция систем водоснабжения с внедрением прогрессивных методов и средств водоподготовки | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15,1 | 15,0 | 0 | 0 | - | х |

## Приложение № 4

муниципальной программе

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

обеспечение качественными

жилищно - коммунальными

услугами граждан

в городском  округе город Буй

Костромской области на 2019-2022 годы

| Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй на 2019 -2022 годы" |
| --- |
| N п/п | Муниципальная программа/подпрограмма/мероприятие | Цель, задача подпрограммы | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Участник мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | Конечный результат реализации |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | итого (за весь период реализации) |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» | Повышение обеспеченности населения городского округа город Буй Костромской области благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания граждан. | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | 1) отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области; 2) комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй. 3)Муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй Костромской области «Служба муниципального заказа». | Население, организации городского округа город Буй Костромской области, ООО «Тепловодоканал» | Итого по МП | 48 764 539,00 | 2 360 900,00 | 113 063 050,00 | 7 194 540,00 | 171 383 029,00 | х |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 44 558 500,00 | 0 | 109 646 030,00 | 4 845 590,00 | 159 050 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 450 100,00 | 0 | 1 107 650,00 | 48 950,00 | 1 557 750,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Буй Костромской области | 3 755 939,00 | 2 360 900,00 | 2 309 370,00 | 2 300 000,00 | 10 726 209,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 1 | подпрограмма «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2022 годы» | повышение качества и условий проживания граждан городского округа город Буй Костромской области | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | 1) отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области; 2) комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй; | Население, городского округа город Буй Костромской области | Итого | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 | х |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Буй Костромской области | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | приведение состояния муниципальных помещений в соответствие с требованиями нормативно - технических документов | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области | Население, городского округа город Буй Костромской области | бюджет городского округа город Буй Костромской области | 369 379,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 269 379,00 | доля муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, от числа муниципальных помещений, включенных в план мероприятий - 100%. |
| 1.2 | взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд | приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно - технических документов | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй | Население, городского округа город Буй Костромской области | бюджет городского округа город Буй Костромской области | 3 341 560,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 9 341 560,00 | доля многоквартирных домов городского округа город Буй Костромской области, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональная программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располож |
| 1.3 | методическое и информационное обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту | 3) повышение доступности для населения информации, касающейся реализации капитального ремонта | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области | Население, городского округа город Буй Костромской области | бюджет городского округа город Буй Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4)количество обучающих семинаров по капитальному ремонту, публикации методических отчетных материалов в СМИ ежегодно не менее 12 единиц |
| 2 | подпрограмма «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» | Обеспечение населения городского округа город Буй Костромской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно -эпидемиологическими правилами | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | 1) Муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй Костромской области «Служба муниципального заказа»; | 1) отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской области 2) ООО «Тепловодоканал» | Итого | 45 053 600,00 | 60 900,00 | 110 763 050,00 | 4 894 540,00 | 160 772 090,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 44 558 500,00 | 0 | 109 646 030,00 | 4 845 590,00 | 159 050 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 450 100,00 | 0 | 1 107 650,00 | 48 950,00 | 1 606 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Буй Костромской области | 45 000,00 | 60 900,00 | 9 370,00 | 0 | 115 270,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Реконструкция станции фильтрации "Струя" город Буй | модернизация и реконструкция систем водоснабжения с внедрением прогрессивных методов и средств водоподготовки | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | Муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй Костромской области «Служба муниципального заказа» | » | Итого | 45 053 600,00 | 60 900,00 | 105 859 130,00 | 0 | 150 973 630,00 | 1) снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 0 %; 2) снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 0%. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 44 558 500,00 | 0 | 104 800 440,00 |  | 149 358 940,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 450 100,00 | 0 | 1 058 690,00 |  | 1 508 790,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Буй Костромской области | 45 000,00 | 60 900,00 | 0 |  | 105 900,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  |
| 2.2 | Строительство станции обезжелезивания в п. Льнозавод г. Буй | модернизация и реконструкция систем водоснабжения с внедрением прогрессивных методов и средств водоподготовки | Первый заместитель главы администрации городского округа город Буй Костромской области | Муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй Костромской области «Служба муниципального заказа» | ООО «Тепловодоканал» | Итого | - | - | 4 903 920,00 | 4 894 540,00 | 9 798 460,00 | 1) снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 0 %; 2) снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 0%. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 845 590,00 | 4 845 590,00 | 9 691 180,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 48 960,00 | 48 950,00 | 97 910,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Буй Костромской области | - | - | 9 370,00 |  | 9 370,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  |

## Приложение № 5

муниципальной программе

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

обеспечение качественными

жилищно - коммунальными

услугами граждан

в  городском  округе город Буй

Костромской области на 2019-2022 годы

Общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Состояние проектной документации | Сроки строительства | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Планируемый объем средств, тыс. руб. | Результат, краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата утверждения | Планируемый период разработки | Начало строительства | Ввод в эксп-луата-цию |  | Всего | федеральный бюджет | Област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» |
| 1 | Реконструкция станции фильтрации "Струя" город Буй | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 105 965,00 | 105 965,00 | 104 800,4 | 1058,7 | 105,9 | 0 | увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения городского округа город Буй Костромской области в 2021 году до 86 %; |
| 2 | Строительство станции обезжелезивания в п. Льнозавод г. Буй | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 9798,87 | 9798,87 | 9691,18 | 97,91 | 9,37 | 0,00 |  |

## Приложение № 6

муниципальной программе

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и

обеспечение качественными

жилищно - коммунальными

услугами граждан

в  городском  округе город Буй

Костромской области на 2019-2022 годы

Перечень

мероприятий муниципальной  программы городского округа город Буй Костромской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в городском округе город Буй Костромской области на 2019 – 2022 годы»

направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года,

определенных  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 2024 года»

| N п/п | Наименование национального проекта (программы), федерального проекта, мероприятия<1> | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Наименование ГРБС<1> | Источник финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Национальный проект «Экология» | X | X | Всего | 45 053 600,00 | 60 900,00 | 110 763 050,00 | 4 894 540,00 | 160 772 090,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 44 558 500,00 | 0 | 109 646 030,00 | 4 845 590,00 | 159 050 120,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 450 100,00 | 0 | 1 107 650,00 | 48 950,00 | 1 606 700,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 45 000,00 | 60 900,00 | 9 370,00 | 0 | 115 270,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | федеральный проект «Чистая вода» | X | X | Всего | 45 053 600,00 | 60 900,00 | 110 763 050,00 | 4 894 540,00 | 160 772 090,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 44 558 500,00 | 0 | 109 646 030,00 | 4 845 590,00 | 159 050 120,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 450 100,00 | 0 | 1 107 650,00 | 48 950,00 | 1 606 700,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 45 000,00 | 60 900,00 | 9 370,00 | 0 | 115 270,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | мероприятие «Реконструкция станции фильтрации "Струя" город Буй» | подпрограмма «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» |  | Всего | 45 053 600,00 | 60 900,00 | 105 859 130,00 | 0 | 150 973 630,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 44 558 500,00 | 0 | 104 800 440,00 | 0 | 149 358 940,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 450 100,00 | 0 | 1 058 690,00 | 0 | 1 508 790,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 45 000,00 | 60 900,00 | 0 | 0 | 105 900,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | мероприятие «Строительство станции обезжелезивания в п. Льнозавод г. Буй.» | подпрограмма «Чистая вода городского округа город Буй Костромской области на 2019-2022 годы» |  | Всего | 0 | 0 | 4 903 920,00 | 4 894 540,00 | 9 798 460,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 4 845 590,00 | 4 845 590,00 | 9 691 180,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 48 960,00 | 48 950,00 | 97 910,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 9 370,00 | 0 | 9 370,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Прочие мероприятия, не отнесенные к национальным проектам (программам) | X | X | Всего | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | X | подпрограмма «Капитальный ремонт жилого фонда на территории городского округа город Буй Костромской области на 2019 -2022 годы» | всего | Всего | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. |  |  | комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа город Буй | Всего | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 710 939,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 10 610 939,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ИТОГО (3 = 1 + 2) | X | X | Всего | 48 764 539,00 | 2 360 900,00 | 113 063 050,00 | 7 194 540,00 | 171 383 029,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 44 558 500,00 | 0 | 109 646 030,00 | 4 845 590,00 | 159 050 120,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 450 100,00 | 0 | 1 107 650,00 | 48 950,00 | 1 557 750,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 755 939,00 | 2 360 900,00 | 2 309 370,00 | 2 300 000,00 | 10 726 209,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |