Приложение №4

| ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о ходе работ по приведению в нормативное состояние детских игровых и спортивных площадок на территории городского округа город Буй по состоянию на «01» июня 2016 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта, место нахождения (адрес) | Оборудование, подлежащее замене и (или) ремонту по итогам проверки | Стоимость работ по замене и (или) ремонту, рублей | Сроки вы-полнения работ | Состояние выполнения работ (не на-чаты, выпол-няются, завершены) |
|  |  | наименование игрового и спортивного оборудования | количество игрового и спортивного оборудования, штук | общая стоимость | в том числе за счет местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Республиканская д.3 | - карусель | 1 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 2 | ул. 1917 года д.2 | - горка - стол -качели | 1 1 2 |  |  | 1.06.2016 1.06.2016 | выполнено выполнено |
| 3 | ул. Максима Горького д.77 | - скамейка - стол | 2 1 |  |  | 1.06.2016 1.06.2016 | выполнено выполнено |
| 4 | ул. 1905 года д.4 | - теневой навес - песочница | 10 12 |  |  | 1.06.2016 1.06.2016 | выполнено выполнено |
| 5 | ул. Октябрьской революции, д.86 | - теневой навес - оборудование домик - скамья - стойка для баскетбольного кольца | 4 2 4 2 |  |  | 1.06.2016 1.06.2016 1.06.2016 1.06.2016 | выполнено выполнено выполнено выполнено |
| 6 | пер. Радищева,д.1 | - теневой навес - песочница | Более 10 13 |  |  | 1.06.2016 1.06.2016 | выполнено выполнено |
| 7 | ул. Пролетариата, д.41 | - песочница - скамейка - качель-балансир | 12 12 3 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 8 | пл. Революции, д.8 | - качель-балансир - песочница | 2 4 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 9 | ул. Октябрьской Революции, д.15 | - карусель | 1 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 10 | ул. Клубная, д.1а | - песочница | 1 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 11 | ул. Октябрьской Революции, д.64 | - горка | 1 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 12 | ул. Островского, д.11 | - карусель | 1 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 13 | ул. Красный Химик, д.15 | - песочница, горка | 1 1 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |
| 14 | ул. Чапаева, д.31 | - карусель | 1 |  |  | 1.06.2016 | выполнено |

Заместитель главы администрации

городского округа город Буй                                                                                                                                                                        Т.П. Попова

Исполнитель

Щелин В.К.

8(49435)44526(134)