| ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о ходе работ по приведению в нормативное состояние детских игровых и спортивных площадок на территории городского округа город Буй по состоянию на «19» мая 2015 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта, место нахождения (адрес) | Оборудование, подлежащее замене и (или) ремонту по итогам проверки | Стоимость работ по замене и (или) ремонту, рублей | Сроки вы-полнения работ | Состояние выполнения работ (не на-чаты, выпол-няются, завершены) |
|  |  | наименование игрового и спортивного оборудования | количество игрового и спортивного оборудования, штук | общая стоимость | в том числе за счет местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Красный Химик, 15 | Песочница | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 2 | Социализма, 27 | Столбики-дорожка | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 3 | Социализма, 23 | Песочница | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 4 | ул. Республиканская д.4 | Футбольные ворота | 2 | 250 |  | 1.06.2015 | выполнено |
| 5 | ул. 3 Интернационала, д. 10 | баскетбольные стойки со щитами | 6 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 6 | ул. Ивана Сусанина д.7 | Шведская стенка | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 7 | ул. Ивана Сусанина д.7 | Ворота хоккейные | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 8 | ул. Ивана Сусанина д.7 | Ворота футбольные | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 9 | ул. Ивана Сусанина д.7 | Баскетбольные стойки со щитами | 2 |  |  | 1.06.2015 | Выполняются |
| 10 | ул. Октябрьской революции д.130 | металлический турник | 2 | 300 |  | 1.06.2015 | выполнено |
| 11 | ул. Октябрьской революции д.130 | змейка | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 12 | ул. Клубная д.1-а | качель- балансир | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 13 | ул. Клубная д.1-а | оборудование для лазанья | 3 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 14 | ул. Клубная д.1-а | оборудование кораблик | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 15 | ул. Клубная д.1-а | песочница | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 16 | ул. Клубная д.1-а | стол со скамьей | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 17 | ул. Клубная д.1-а | теневой навес | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 18 | ул. Клубная д.1-а | горка | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 19 | пл. Революции д.8 | теневой навес | 4 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 20 | пл. Революции д.8 | скамейка | 7 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 21 | пл. Революции д.8 | качель балансир М | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 22 | пл. Революции д.8 | песочница | 4 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 23 | пл. Революции д.8 | П-образная лестница | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 24 | пл. Революции д.8 | игровой элемент автомашина | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 25 | ул. Пролетариата д.41 | теневой навес | 9 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 26 | ул. Пролетариата д.41 | песочница | 12 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 27 | ул. Пролетариата д.41 | гимнастической бревно | 12 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 28 | ул. Пролетариата д.41 | скамья | 12 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 29 | ул. Пролетариата д.41 | шины для ходьбы | 12 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 30 | ул. Пролетариата д.41 | пеньки для ходьбы | 6 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 31 | ул. Пролетариата д.41 | оборудование корабль | 3 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 32 | ул. Пролетариата д.41 | оборудование машина | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 33 | ул. Пролетариата д.41 | металлическая стенка | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 34 | ул. Пролетариата д.41 | качель- балансир | 3 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 35 | пер. Радищева д.1 | стенка для лазанья | 13 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 36 | пер. Радищева д.1 | теневой навес | Более 10 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 37 | пер. Радищева д.1 | песочница | 13 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 38 | пер. Радищева д.1 | стенка в форме ракеты | 8 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 39 | пер. Радищева д.1 | рукоход | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 40 | пер. Радищева д.1 | колеса | 13 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 41 | ул. Октябрьской революции д.86 | теневой навес | 4 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 42 | ул. Октябрьской революции д.86 | оборудование корабль | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 43 | ул. Октябрьской революции д.86 | качель- балансир | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 44 | ул. Октябрьской революции д.86 | оборудование машина | 3 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 45 | ул. Октябрьской революции д.86 | оборудование домик | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 46 | ул. Октябрьской революции д.86 | песочница | 4 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 47 | ул. Октябрьской революции д.86 | скамья | 4 | 0 |  | 1.06.2015 | выполнено |
| 48 | ул. Октябрьской революции д.86 | оборудование паровозик | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 49 | ул. Октябрьской революции д.86 | стойка для баскетбольного кольца | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 50 | ул. Октябрьской революции д.86 | стол | 4 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 51 | ул. Октябрьской революции д.86 | рукоход | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 52 | ул. Октябрьской революции д.86 | шведская стенка | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 53 | ул. Октябрьской революции д.86 | гимнастическое бревно | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 54 | ул. Октябрьской революции д.86 | лиана | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 55 | ул. 1905 года д.4 | теневой навес | 10 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 56 | ул. 1905 года д.4 | песочница | 12 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 57 | ул. 1905 года д.4 | спортивная лестница | 3 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 58 | ул. 1905 года д.4 | лестница в форме ракеты | 3 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 59 | ул. 1905 года д.4 | гимнастическое бревно | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 60 | ул. 1905 года д.4 | горка | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 61 | ул. Чапаево, д.35 | Детский игровой комплекс | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 62 63 64 65 66 67 | ул. 1917 года, д.2 ул. 1917 года, д.2 ул. 1917 года, д.2 ул. 1917 года, д.2 ул. 1917 года, д.2 ул. 1917 года, д.2 | Детская игровая площадка - горка - песочница - стол - скамейка - качалка балансир металлическая - качели | 1 1 2 3 1 2 |  |  | 1.06.2015 1.06.2015 1.06.2015 1.06.2015 1.06.2015 1.06.2015 | выполняются выполняются выполняются выполняются выполняются выполняются |
| 68 | ул. Республиканская , д.3/ул. Октябрьской революции, д.78 | - карусель | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 69 | ул. Республиканская , д.3/ул. Октябрьской революции, д.78 | - песочница | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 70 | ул. Октябрьской Революции, д.15 | - песочница с грибком | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 71 | ул. Октябрьской Революции, д.15 | - карусель | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 72 | ул. Октябрьской Революции, д.15 | - скамейка | 4 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 73 | ул. Октябрьской Революции, д.15 | - стол | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 74 | ул. Социализма, д.34 | - качели балансир | 2 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 75 | ул. Социализма, д.34 | - качели | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |
| 76 | ул. Социализма, д.34 | - горка | 1 |  |  | 1.06.2015 | выполняются |

Заместитель главы администрации

городского округа город Буй                                                                                                                                                                   Т.П. Попова

Исполнитель

Щелин В.К.

8(49435)44526(134)