АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 мая 2020 года  № 237

Об утверждении плана по   подготовке

объектов жизнеобеспечения городского

округа город Буй Костромской области

к работе в осенне-зимний период                            2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Буй Костромской области, в целях подготовки объектов городского округа город Буй к отопительному периоду 2020-2021 годов, обеспечения устойчивого функционирования объектов и инженерных систем жизнеобеспечения городского округа город Буй

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй Костромской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение).

2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Буй Костромской области от 17 мая 2019 года № 295 «О подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй к работе в      осенне-зимний период 2019-2020 годов».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

городского округа город Буй	                                                        И.А. Ральников

|  | Приложение УТВЕЖДЕН постановлением администрации городского округа город Буй от 14 мая 2020 года № 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения, финансируемые за счет бюджета городского округа город Буй | 1. Обеспечить подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов подведомственных учреждений. | до 01 сентября 2020 года | Руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проводить работу по внедрению энергосберегающих мероприятий в подведомственных учреждений. | в течении года |  |  |
| 2 | Объекты жизнеобеспечения, социальной сферы | 1. Определить объемы потребности в топливе городского округа город Буй на отопительный период 2020-2021 годов. | до 01 июня 2020года | ООО «Тепловодоканал», МП УК «Жилкомсервис» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Осуществлять контроль качества топлива, поступающего для использования на отопление, его своевременной оплаты | в течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Провести ремонт, наладку, техническое освидетельствование и техническое диагностирование электрического, теплотехнического оборудования, в том числе и резервного, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения теплом | до 01 октября 2020года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты жизнеобеспечения | 1. Организовать комиссионную проверку готовности к предстоящему отопительному периоду с участием инспектора Верхне-Волжского управления Ростехнадзора по Костромской области с обязательным оформлением паспортов | до 01 сентября 2020 года | ООО «Тепловодоканал», МП УК «Жилкомсервис» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Создать нормативные запасы материально-технических средств и оборудования для ликвидации возможных аварий на объектах жизнеобеспечения, обеспечить работоспособность передвижных электростанций для аварийного электроснабжения | до 01 октября 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Предоставлять ежедневно в администрацию городского округа город Буй информацию о ходе выполнения работ по подготовке объектов к отопительному периоду | до 01 ноября 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд | 1.Рекомендовать совместно с собственниками жилищного фонда разработать и утвердить план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, учитывая результаты весеннего осмотра и недостатки, выявленные за прошедший год, осуществлять контроль за его исполнением 2. Мероприятия по энергоэффективности: 1) Установка общедомовых приборов учета: - тепловые, электрические, ХВС, ГВС. 2)Модернизация инженерных систем: - замена стояков отопления; - запорной арматуры; - устройство тепловых пунктов; - замена розлива отопления; - замена розлива ХВС, ГВС; 3)Устройство терморегуляторов; 4) Установка датчиков движения; 5)Установка светодиодных светильников; 6) Замена окон в подъездах; 7) Замена подъездных дверей. | до 01 сентября 2020 года | ООО «Вира», ООО УК «РЭК», ООО «Престиж строй» ТСЖ «Первый», ТСЖ «Вера», ТСЖ «Полянка-1», ТСЖ «Старт», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Лада» , ТСЖ «Железнодорожник» ТСЖ «Химик», ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Елена», ТСЖ «Центральный», ТСЖ «Фортуна», ТСЖ «Социализма-21», ТСЖ «ТСЖ-23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Рекомендовать промышленным предприятиям, расположенным на территории городского округа город Буй, обеспечивающим теплоснабжением потребителей, иметь резервное топливо, обеспечить его наличие согласно нормативам | в течении года | Руководители промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автомобильные дороги | 1. Обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них к эксплуатации в зимний период | до 01 октября 2020 года | МКУ городского округа город Буй «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечить готовность спецтехники и материалов для содержания в зимний период. | до 01 октября 2020 года | ООО «Дорожник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрические сети | Рекомендовать Буйскому РЭС Галичских сетей ОАО «Костромаэнерго» осуществить своевременное и качественное проведение ремонтов в соответствии с утвержденным планом | до 01 октября 2020 года | Буйский РЭС Галичских сетей ОАО «Костромаэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газовые сети | Рекомендовать Буйскому участку газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Кострома» завершить плановые ремонты. | до 01 октября 2020 года | Буйский участок газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Кострома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объекты городского округа город Буй | 1.Завершить формирование общего нормативного и резервного топлива в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 сентября 2008 года №66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» | до 01 августа 2020 года | Отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй, ООО «Тепловодоканал» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства Костромской области сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме «1-ЖКХ(зима) срочная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Оформить паспорт готовности городского округа город Буй и предоставить в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | до 01 октября 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Осуществлять мониторинг объемов запаса, расхода и остатков топлива по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Буй | в течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной информации о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй | до 01 ноября 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Обеспечить координацию деятельности аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с вопросами топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Буй |  | Помощник главы администрации городского округа город Буй по ГОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Обеспечить своевременное доведение до органов управления, организаций и населения городского округа город Буй информации о чрезвычайных ситуациях и порядке действий населения при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Обеспечить постоянную готовность аварийно-технических команд, их укомплектованность табельными средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течении года | ООО «Тепловодоканал»; ООО «Вира», ООО УК «РЭК», ООО «Престиж строй» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | 1. Обеспечить создание необходимых запасов топлива к началу отопительного сезона | до 01 сентября 2020 года | ООО «Тепловодоканал» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечить 100% укомплектование обученным персоналом | до 01 сентября 2020 года | ООО «Тепловодоканал»; МП УК «Жилкомсервис» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Капитальный ремонт замена питательного насоса №3 ЦНСГ 60-198-1 шт. Замена участка трубопроводов хво д=100, 57 мм-39м; Замена трубопроводов обвязки фильтров хво 1 ступени №1,№2,№3,№4,-4схемы — 102,4м.Замена участка питательной линии хво 1 и 2 ступени (сталь, 108 и 57 мм)-70,2 м. Замена участка трубопровода сетевой воды Д=325 мм от котельной до НСВ-200-29,0 м. Квартальная котельная №1 ул. 1905 года | 1 160 297 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Текущий ремонт по графикам ППР. Квартальная котельная №1 ул. 1905 года | 80 000 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Капитальный ремонт Квартальная котельная № 2 ул. 10-й Годовщины Октября, д.39 | 294 266 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Текущий ремонт по графикам ППР Квартальная котельная № 2 ул. 10-й Годовщины Октября, д.39 | 40 000 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Текущий ремонт по графикам ППР Котельная м/р-на «Химзавод» -ул.Боровая, д.32 | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Капитальный ремонт Котельная м/р-на «Химзавод» -ул.Боровая, д.32 | 70 000 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ул.Ивана Сусанина, д.10а | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Капитальный ремонт Котельная ул.Ивана Сусанина, д.10а | 85 000 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Текущий ремонт по графикам ППР Котельная школа-интернат ул.3-Интернационала, д.67 | 35 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Капитальный ремонт Котельная школа-интернат ул.3-Интернационала, д.67 | 28 693 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная, ЦРБ, ул.- Января, д.42 | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ул.Коммунистов, д.18 | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная (газовая) ул.3-Интернационала д.10а | 10 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная по ул.Клубная д.8-а (газовая) г.Буй пос.Салама, ул.Клубная, д.8-а. | 5 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ОСК, объездной проезд, д.9 | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Капитальный ремонт Котельная ОСК, объездной проезд, д.9 | 155 466 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная, НФС м..Астафьева поляна, | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Капитальный ремонт Котельная, НФС м..Астафьева поляна, | 20 000 | 2-3 квартал 2020 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная пос Салама, ул.Фурманова д.8 | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная школа №5 г.Буй ул.Дзержинского, д.3 | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ГПТУ , г.Буй ул.М.Горького д.103 | 10 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.Текущий ремонт по графикам ППР Котельная (газовая) г.Буй ул.Лесозаводская, д.19 | 20 000 | 2-3квартал 2020года | МП УК «Жилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25.Текущий ремонт по графикам ППР Котельная (газовая) г.Буй ул.Кончина, д.23 | 5 000 | 2-3квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная №1 в/г №1 | 77 000 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. Капитальный ремонт Котельная №1 в/г №1 | 2 130 000 | 2-3 квартал 2020 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная № 302 в/ч № 3 | 114 000 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29. Капитальный ремонт Котельная № 302 в/ч № 3 | 340 000 | 2-3 квартал 2020 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30. Промышленная энергобезопасность котельных | 195 200 | 1 -2 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31. ППР Тепловые сети г.Буй | 160 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32. Капитальный ремонт тепловые сети г.Буй | 1 155 503 | 2-3 квартал 2020 год | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33. ППР Тепловые сети от котельной №1 в/г №1 | 40 000 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34. ППР Тепловые сети от котельной №302 в/ч № 3 в/часть 55443-КБ | 110 000 | 2 -3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35. Испытание тепловых сетей г.Буй ППР | 155 000 | 2 -3квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. Капитальный ремонт выявленных повреждений трубопроводов после проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей | 500 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37. Испытание тепловых сетей Котельная инв.№ 302 в/г №3 | 6 400 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38. Испытание тепловых сетей Котельная инв.№ 1 в/г № 1 | 6 400 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. Текущий ремонт ППР. ЦТП. | 21 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40. Капитальный ремонт. ЦТП | 58 918 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41. Текущий ремонт ППР. Водозаборы | 10 000 | 2-3 квартал 20года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42. Текущий ремонт . Артезианская скважина №322 в/г № 3 г.Буй | 2 000 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43. Текущий ремонт водопроводные сетей и колодцев г.Буй | 50 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44. Капитальный ремонт .замена задвижек на сетях водоснабжения, замена участка водопровода у ГКОУ Буйская школа-интернат. | 172 829 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45. Техническое обслуживание задвижек в ВК в/г № 1 в/ч 42713 | 2 000 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. Техническое обслуживание задвижек в ВК в/г № 3 в/ч 55443-КБ | 2 000 | 2-3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. Текущий ремонт ППР. Очистные сооружения водопровода (ОСВ) | 20 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48. Техническое обслуживание насосные станции водопровода (НСВ) г.Буй в/г №3 в/ч 55443-КБ. ВНС инв.№270 | 5 000 | 3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49. Текущий ремонт канализационные сети | 65 000 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50. Капитальный ремонт канализационные сети г.Буй | 248 076 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51. Текущий ремонт канализационные сети. г.Буй, в/г №1 | 20 000 | 3- квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52. Текущий ремонт Канализационные сети. г.Буй, в/г №3 | 40 000 | 3 квартал 2020года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53. Текущий ремонт очистные сооружения канализации (ОСК) г.Буй | 630 730 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54. Капитальный ремонт Очистные сооружения канализации (ОСК) г.Буй | 686 813 | 2-3 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. Капитальный ремонт КНС «Валик» | 168 290 | 4 квартал 2020года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |