АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2017 года  № 449

Об утверждении плана по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй Костромской области к работе в осенне-зимний период    2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Буй Костромской области, в целях подготовки объектов городского округа город Буй к отопительному периоду 2017-2018 годов, обеспечения устойчивого функционирования объектов и инженерных систем жизнеобеспечения городского округа город Буй

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй Костромской области             к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Буй от 11 мая 2016 года № 379 «О подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй к работе в      осенне-зимний период 2016-2017 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю          за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

городского округа город Буй	                                                        И.А. Ральников

|  | Приложение УТВЕЖДЕН постановлением администрации городского округа город Буй от 22 мая 2017 года № 449 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй Костромской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения, финансируемые за счет бюджета городского округа город Буй | 1. Обеспечить подготовку к отопительному периоду 2017-2018 годов подведомственных учреждений. | до 01 сентября 2017 года | Руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проводить работу по внедрению энергосберегающих мероприятий в подведомственных учреждений. | в течении года |  |  |
| 2 | Объекты жизнеобеспечения, социальной сферы | 1. Определить объемы потребности в топливе городского округа город Буй на отопительный период 2017-2018 годов. | до 01 июня 2017года | ООО «Тепловодоканал», МП«Коммунальная инфраструктура» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Осуществлять контроль качества топлива, поступающего для использования на отопление, его своевременной оплаты | в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Провести ремонт, наладку, техническое освидетельствование и техническое диагностирование электрического, теплотехнического оборудования, в том числе и резервного, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения теплом | до 01 октября 2017года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты жизнеобеспечения | 1. Организовать комиссионную проверку готовности к предстоящему отопительному периоду с участием инспектора Верхне-Волжского управления Ростехнадзора по Костромской области с обязательным оформлением паспортов | до 01 сентября 2017 года | ООО «Тепловодоканал», МП «Коммунальная инфраструктура» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Создать нормативные запасы материально-технических средств и оборудования для ликвидации возможных аварий на объектах жизнеобеспечения, обеспечить работоспособность передвижных электростанций для аварийного электроснабжения | до 01 октября 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Предоставлять ежедневно в администрацию городского округа город Буй информацию о ходе выполнения работ по подготовке объектов к отопительному периоду | до 01 ноября 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд | 1.Рекомендовать совместно с собственниками жилищного фонда разработать и утвердить план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, учитывая результаты весеннего осмотра и недостатки, выявленные за прошедший год, осуществлять контроль за его исполнением 2. Мероприятия по энергоэффективности: 1) Установка общедомовых приборов учета: - тепловые, электрические, ХВС, ГВС. 2)Модернизация инженерных систем: - замена стояков отопления; - запорной арматуры; - устройство тепловых пунктов; - замена розлива отопления; - замена розлива ХВС, ГВС; 3)Устройство терморегуляторов; 4) Установка датчиков движения; 5)Установка светодиодных светильников; 6) Замена окон в подъездах; 7) Замена подъездных дверей. | до 01 сентября 2017 года | ООО «Наш дом», ООО УК «РЭК», ООО «Престиж строй» ТСЖ «Первый», ТСЖ «Вера», ТСЖ «Полянка-1», ТСЖ «Вёкса-1, ТСЖ «Вёкса-2», ТСЖ «Старт», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Лада» , ТСЖ «Железнодорожник» ТСЖ «Химик», ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Елена» ТСЖ «Центральный» ТСЖ «Фортуна» ТСЖ «Социализма-21» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Рекомендовать промышленным предприятиям, расположенным на территории городского округа город Буй, обеспечивающим теплоснабжением потребителей, иметь резервное топливо, обеспечить его наличие согласно нормативам | в течении года | Руководители промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автомобильные дороги | 1. Обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них к эксплуатации в зимний период | до 01 октября 2017 года | МКУ городского округа город Буй «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечить готовность спецтехники и материалов для содержания в зимний период. | до 01 октября 2017 года | ООО «Дорожник» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрические сети | Рекомендовать Буйскому РЭС Галичских сетей ОАО «Костромаэнерго» осуществить своевременное и качественное проведение ремонтов в соответствии с утвержденным планом | до 01 октября 2017 года | Буйский РЭС Галичских сетей ОАО «Костромаэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газовые сети | Рекомендовать Буйскому участку газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Кострома» завершить плановые ремонты. | до 01 октября 2017 года | Буйскому участку газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Кострома» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объекты городского округа город Буй | 1.Завершить формирование общего нормативного и резервного топлива в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 сентября 2008 года №66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» | до 01 августа 2017 года | Отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй, ООО «Тепловодоканал» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства Костромской области сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме «1-ЖКХ(зима) срочная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Оформить паспорт готовности городского округа город Буй и предоставить в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области | до 01 октября 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Осуществлять мониторинг объемов запаса, расхода и остатков топлива по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Буй | в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной информации о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения городского округа город Буй | до 01 ноября 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Обеспечить координацию деятельности аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с вопросами топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Буй |  | Помощник главы администрации городского округа город Буй по ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Обеспечить своевременное доведение до органов управления, организаций и населения городского округа город Буй информации о чрезвычайных ситуациях и порядке действий населения при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Обеспечить постоянную готовность аварийно-технических команд, их укомплектованность табельными средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течении года | ООО «Тепловодоканал»; ООО «Наш дом», ООО УК «РЭК», ООО «Престиж строй» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельные | 1. Обеспечить создание необходимых запасов топлива к началу отопительного сезона | до 01 сентября 2017 года | ООО «Тепловодоканал» МП«Коммунальная инфраструктура» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечить 100% укомплектование обученным персоналом | до 01 сентября 2017 года | ООО «Тепловодоканал»; МП «Коммунальная инфраструктура» ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Капитальный ремонт замена конденсатной линии от ПП-1 до деаэратора д= 108 мм; 43 м Квартальная котельная №1 ул. 1905 года | 112 394 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Капитальный ремонт замена питательной линии котла №3 Квартальная котельная №1 ул. 1905 года | 158 852 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Текущий ремонт по графикам ППР Квартальная котельная №1 ул. 1905 года | 80 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Капитальный ремонт замена конденсатоотвода от ПСВ-4 до деаэратора Д=108 мм. Квартальная котельная № 2 ул. 10-й Годовщины Октября, д.39 | 66 683 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Текущий ремонт по графикам ППР Квартальная котельная № 2 ул. 10-й Годовщины Октября, д.39 | 40 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Капитальный ремонт техническое перевооружение котла Е-1/9. Монтаж автоматики и газового оборудования, проектные работы. Котельная по ул.III Интернационала , д.67 | 99 915 | 1 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Капитальный ремонт техническое перевооружение котла Е-1/9. Автоматизация технологических процессов котла Е-1/9 Котельная по ул.III Интернационала , д.67 | 99 146 | 1 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Капитальный ремонт техническое перевооружение котла Е-1/9. Внутрений газ котла Е-1/9 Котельная по ул.III Интернационала , д.67 | 99 208 | 1 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Приобретение вентилятора ВД №2,7у(1,5*3000) ПР | 25 127 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.Текущий ремонт по графикам ППР Котельная школа-интернат ул.3-Интернационала, д.67 | 35 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная м/р-на «Химзавод» -ул.Боровая, д.32 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная, ЦРБ, ул.- Января, д.42 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ул.Коммунистов, д.18 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ул.Ивана Сусанина, д.10 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная №9 ул.3-Интернационала, д.10-а | 10 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная по ул.Клубная д.8-а (газовая) — г.Буй пос.Салама, ул.Клубная, д.8-а. | 5 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ОСК, объездной проезд, д.9 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная, НФС м..Астафьева поляна, | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная пос Салама, ул.Фурманова д.8 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная школа №5 г.Буй ул.Дзержинского, д.3 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная ГПТУ , г.Буй ул.М.Горького д.103 | 10 000 | 2-3 квартал 2017 год | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная №1 в/г №1 в/часть 42713 | 133 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная № 302 в/ч № 3 в/часть 55443 | 460 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. Капитальный ремонт установка котла КСВ-093 №3-1 шт. | 500 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. Капитальный ремонт замена котла КСВ-063 №1-1 шт. | 5 00 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. Капитальный ремонт замена вентилятора ВЦ № 6 с эл.дв.-1 шт. | 85 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.Капитальный ремонт изготовление системы вытяжной вентиляции у котлов с заменой эл.дв. Вентилятора ВР80*75(вытяжной) | 180 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29. Капитальный ремонт замена подогревателя скоростного ВВП-8-1 шт. | 130 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30. Текущий ремонт по графикам ППР Котельная баня №3 ул. Лесозаводская д.19 | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | МП «Коммунальная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31. Текущий ремонт обследование зданий, сооружений, дымовых труб. | 126 100 | 3-4 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32. Текущий ремонт обследование зданий, сооружений, дымовых труб. Котельная №1 в/г №1 в/часть 42713 | 8000 | 3- квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33.Текущий ремонт обследование зданий, сооружений, дымовых труб. Котельная № 302 в/ч № 3 в/часть 55443 | 9000 | 3- квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34. Промышленная и энергобезопасность | 214 510 | 1-3-4 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35. Капитальный ремонт Тепловые сети | 2 659 020 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. Текущий ремонт ППР технический осмотр Тепловые сети | 160 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.Текущий ремонт ППР замена трубопровода, изоляция тепловых сетей Тепловые сети Котельная №1 в/г №1 в/часть 42713 | 28 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38.Текущий ремонт ППР замена запорно-регулирующей арматуры, замена теплоизоляции тепловых сетей Котельная № 302 в/ч № 3 в/часть 55443 | 90 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. Капитальный ремонт Тепловые сети Котельная № 302 в/ч № 3 в/часть 55443 | 440 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40. Капитальный ремонт выявленных повреждений трубопроводов после проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей. Испытание тепловых сетей. | 300 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41. Текущий ремонт ППР. Технический осмотр. | 20 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42. Текущий ремонт ППР. Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей. Котельная №1 в/г №1 в/часть 42713 | 38 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.Текущий ремонт ППР. Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей. Котельная № 302 в/ч № 3 в/часть 55443 | 34 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44. Текущий ремонт ППР. ЦТП | 21 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45. Текущий ремонт ППР. Водозаборы | 10 000 | 2017 год | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. Текущий ремонт ППР. Котельная № 302 в/ч № 3 в/часть 55443. Водозаборы. | 14 800 | 3- квартал 2017 года. | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. Капитальный ремонт водопроводные сети | 506 991 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48. Текущий ремонт водопроводные сети | 30 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49. Текущий ремонт водопроводные сети. г.Буй, в/г №1 в/часть 42713 | 16 100 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50. Капитальный ремонт водопроводные сети. г.Буй, в/ч № 3 в/часть 55443 | 2 400 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51. Текущий ремонт по графикам ППР очистные сооружения водопровода (ОСВ) | 20 000 | 2017 год | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52. Текущий ремонт насосные станции водопровода (НСВ) | 10 000 | 3 квартал 2017 | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53. Текущий ремонт насосные станции водопровода (НСВ) г.Буй, в/ч № 3 в/часть 55443 | 26 680 | 3-квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54.Текущий ремонт канализационные сети | 80 000 | 2017 год | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. Текущий ремонт канализационные сети. г.Буй, в/г №1 в/часть 42713 | 17 800 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. Текущий ремонт канализационные сети. г.Буй, в/ч № 3 в/часть 55443 | 12 500 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57. Капитальный ремонт канализационные сети. г.Буй, в/ч № 3 в/часть 55443 | 4 873 000 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58. Капитальный ремонт очистные сооружения канализации (ОСК) | 339 184 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59. Капитальный ремонт канализационные насосные станции (КНС) | 147 000 | 2-3 квартал 2017 года | ООО «Тепловодоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60. Текущий ремонт канализационные насосные станции (КНС).г.Буй, в/г №1 в/часть 42713 | 63 500 | 2-3 квартал 2017 года | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу Министерства обороны РФ |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:                                               ______________ А.Б. Лобова

Первый заместитель главы

администрации городского

округа город Буй                                          _______________А.В.Ягодин

Заместитель начальника

юридического отдела

администрации городского

округа город Буй                                             _____________Н.Б. Коновалова

Управляющий делами администрации

городского округа город Буй                        _______________Г.А. Смирнова

1 экз. - администрация

1 экз. - отдел городского хозяйства

1 экз. - ООО «Тепловодоканал»

1 экз. - МП «Коммунальная инфраструктура»

1 экз. - ОАО «Наш дом»

1 экз. - ООО УК «РЭК»

1 экз. - ООО «Престиж строй»

1 экз. - МКУ СМЗ г. Буя

1 экз. - Буйский участок газоснабжения ОАО «Костромаоблгаз»

1 экз. - Буйский РЭС Галичских сетей ОАО «Костромаэнерго»